SRTP与挑战杯项目讨论会会议纪要

本次会议围绕低空文旅SRTP网页开发项目、挑战杯参赛事宜展开，同时讨论项目分工、技术方案、经费报销、过往项目问题复盘，最后延伸交流学习、保研、实习相关经验。

一、低空文旅SRTP项目（市级立项）

项目定位：低空文旅方向网页平台，面向旅游客户，实现3D文旅景点模型在线浏览，项目剩余约两个月开发周期，已有部分前期原型，目标完成作品用于结题、竞赛评奖。

1. 已有原型功能

原型网页支持PLY、GLB格式三维模型上传预览：

模型交互：旋转、缩放、平移，支持自动旋转；可调节点大小、亮度；两种观测模式：环绕操作模式Operate、模拟无人机飞行Fly模式。

辅助工具：模型信息查看、拍照下载、录制5秒视频、全屏。

技术方案：后端存储、渲染模型，前端负责展示；采用GitLab进行团队代码协作，要求新建分支开发，审核后合并，禁止直接修改主分支。

2. 版本迭代规划

第一版（基础版本，优先完成）

前端主界面：类似谷歌地球的三维地球/地图，地标标记已有的文旅景点，点击地标加载对应景点3D模型；页面需要适配电脑、手机端，增加动效、深色模式。

核心功能：景点3D模型浏览；网页内嵌悬浮式AI智能客服，解答平台基础使用问题；仅由工作人员上传景点模型，普通游客只做浏览。

后端：搭建服务器，开发管理员后台管理页面，无需登录服务器敲代码，网页端即可修改文字、上传模型、管理内容；后端预留后续拓展接口。

输出：可演示可访问网页，不需要用户注册登录功能。

第二版（后续迭代）

用户系统：手机号/邮箱注册登录；普通用户可以发布文字、图片打卡评论，不开放普通用户上传3D模型。

内容模块：模型详情侧边栏展示作者、相关作品；评论区展示用户打卡心得。

AI能力升级：AI内容审核，配置违禁词库，检测用户发布内容是否存在色情、暴力等违规内容。

3. 人员分工

前端（李嘉辉）：页面UI设计、页面动效、适配多端；同时对接后端通信，开发管理员后台页面。

刘赛：调研、采购Deepseek API，开发网页智能客服，配置违禁词库；学习GitLab团队协作。

李容博：主要负责后端代码开发。

张梦真：搜集文旅景点3D模型；也可搜集一镜到底全景视频用于AI建模；设计团队Logo；模型可付费采购，支持报销。

4. 技术注意事项

代码安全：要充分考虑异常用户输入，例如特殊字符密码、修改文件后缀伪装文件上传；防范暴力破解、恶意文件上传。

AI使用建议：使用AI生成代码时，优先使用plan模式生成顶层项目规划，再分模块开发，不要直接下达零散开发指令；团队共享各类AI提示词、skill插件。

工程管理：所有重要文件北科云盘留存，上传文件群内通知；本周内完成GitLab团队组织搭建，下周正式开工；后期还要撰写项目报告、准备答辩。

服务器：租赁一年云服务器，服务器多为Linux系统，尽量把代码维护在GitLab，不要直接在服务器上写代码。

5. 经费与报销（总经费5000元）

可报销条件：提供发票，单笔控制在1000元以内，超额度拆分多笔；报销需要说明用途。

计划支出：云服务器700‑900元；Deepseek API约900‑999元；GPT包月两三百元；可采购固态U盘、百度网盘会员，服务器扩容；付费文旅模型。

报销限制：尽量不采购实物资产；GPT不一定可报销，国产大模型API可报销。

6. 过往问题复盘

做PPT、写论文遇到问题要及时沟通，不要自己死磕，很多问题团队成员可以快速解决。

重视团队协作，云盘文件及时更新，重要消息互相告知。

二、挑战杯项目相关

参赛情况：200多支队伍参赛，筛选出42支进入预答辩，本队伍入选。原定周天线上答辩取消，变更为全天候电话沟通；预留主、备用联系电话，沟通满意可直通国赛，获奖名额共30个。

挑战杯项目简介：科创企业数据采集法律风险识别平台，接入大模型API，内置法律法规知识库、案例库；用户上传数据材料，平台输出法律风险提示，降低企业数据采集合规风险。

技术小策略：演示时对外宣称使用Deepseek API，开发调试阶段可先用免费API节省token开销。

三、经验交流（实习、保研、竞赛）

实习选择：实习目的分为积累工作经验、搭建人脉；优先选择和自身专业相关性高的实习；实习工作注意留痕；两段实习关联性弱会影响简历质量。

保研：提前联系导师，但注意不要“鸽导师”，大量学生毁约导致部分导师不再接受提前联系；学术论坛可以大胆主动添加大牛联系方式。

学科竞赛：美赛、国赛数学建模含金量较高，美赛参赛成本高；后续SRTP项目结项后，项目可以修改名称、拓展内容，更换负责人继续申报，冲击国家级立项。

其他：团队成员有学习、社团、志愿者相关需求，都可以向学长咨询。

四、待办事项汇总

本周完成GitLab组织、分支搭建。

刘赛完成Deepseek API采购、开发智能客服。

张梦真搜集文旅模型、设计团队Logo。

下单租赁云服务器，完成报销材料准备。

前端完成页面原型，多设备测试兼容性。

等待挑战杯电话沟通，做好应答准备。

项目开发完成后撰写SRTP结项报告、准备答辩材料。